Phần 1

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| H1. Thẻ trên cùng “Làm tính năng đi ghép” chỉ có tiêu đề | Sai | Detailed + Estimated (D.E.E.P) | Thẻ ưu tiên cao nhất mà không mô tả, không ước lượng nên Developers làm không được, phải hỏi lại. |
| H2. “Đổi màu giao diện theo mùa” nằm trên “Tự động chia tiền” | Sai | Prioritized – sắp xếp theo giá trị (D.E.E.P) | Tính năng trang trí ít giá trị lại xếp trên tính năng cốt lõi của xe ghép là ngược thứ tự ưu tiên. |
| H3. Thẻ cuối “Khách đánh giá bạn đi ghép”, ước lượng sơ bộ “lớn” | Đúng | — | Thẻ cuối cột (ưu tiên thấp) được phép sơ sài, ước lượng “lớn” là đúng chuẩn chi tiết vừa đủ + ước lượng sơ bộ. |
| H4. Tú tự thêm thẻ “Tối ưu tốc độ tải bản đồ” và kéo lên đầu cột | Sai | Quyền sở hữu Backlog – chỉ Product Owner | Tú là Developer nên không được tự thêm thẻ và tự xếp thứ tự, dù lý do “gấp” nghe hợp lý. |
| H5. Bảng 4 cột, thẻ code xong kéo thẳng sang Done | Sai | Luồng một chiều + tiêu chuẩn “xong” (DoD) | Thiếu cột kiểm thử nên thẻ chưa kiểm tra đã vào Done, làm cột Done mất ý nghĩa hoàn thành thật sự. |

Phần 2

H1: Viết lại thẻ đầu cột thành: “Đặt xe ghép – khách chọn điểm đi/đến, số ghế, giờ đi”; hệ thống ghép khách cùng tuyến và hiện giá chia đều.

H2: Đảo thứ tự: “Tự động chia tiền cho các khách đi ghép” lên trên, “Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội” xuống dưới theo giá trị mang lại.

H3: Giữ nguyên vì đã đúng chuẩn, không sửa.

H4: Gỡ thẻ Tú tự thêm khỏi đầu cột; Tú chỉ được đề xuất, PO Đức là người duy nhất quyết định thêm và sắp xếp lại.

H5: Đủ 5 cột theo thứ tự: Product Backlog > Sprint Backlog > In Progress > Testing > Done; thẻ code xong phải qua Testing và chỉ thẻ đạt Definition of Done mới được vào Done.